|  |  |
| --- | --- |
| **Mumei Bot** | Fecha: 27/09/2019 |
| Revisión: 1.0 |

# 

**Cronograma**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Requerimiento | Completado | Esperado | Trabajo | Comienzo | Fin |
| RF01 | 100% | 10horas | 10horas | 9/19/2019 | 9/19/2019 |
| RF02 | 100% | 0.5horas | 0.5 horas | 3/19/2019 | 3/23/2019 |
| RF03 | 100% | 0.5horas | 0.5 horas | 3/19/2019 | 3/25/2019 |
| RF04 | 100% | 2 horas | 2 horas | 3/19/2019 | 3/24/2019 |
| RF05 | 100% | 1 hora | 1 hora | 9/19/2019 | 9/19/2019 |
| RF06 | 100% | 15 horas | 15 horas | 9/19/2019 | 9/19/2019 |
| RF07 | 100% | 0.2 horas | 0.2 horas | 9/19/2019 | 9/19/2019 |
| RF08 | 0% | 1 hora | - | 9/23/2019 | - |
| RF09 | 0% | 3 horas | - | 9/23/2019 | - |
| RF10 | 0% | 4 horas | - | 9/25/2019 | - |
| RF11 | 0% | 0.5 horas | - | 9/25/2019 | - |
| RF12 | 0% | 1 hora | - | 9/25/2019 | - |
| RF13 | 0% | 1 hora | - | 9/25/2019 | - |
| RF14 | 0% | 3 hora | - | 9/25/2019 | - |